Приложение № 2

к муниципальной программе Смоляниновского городского поселения

«Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Смоляниновского городского поселения» на 2014 – 2017 годы,

утвержденной постановлением

Администрации Смоляниновского городского поселения

от «16»декабря 2013 года № 106

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДПРОГРАММА

«Переселение граждан Смоляниновского городского

поселения из аварийного жилищного фонда на 2013-2017гг. с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства»

пгт. Смоляниново

2013 г.

ВВЕДЕНИЕ

Муниципальная подпрограмма разработана в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21 июля 2007 года №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

| Наименование субъекта бюджетного планирования | администрация Смоляниновского городского поселения |
| --- | --- |
| Наименование Подпрограммы | муниципальная целевая Подпрограмма «Переселение граждан Смоляниновского городского поселения из аварийного жилищного фонда на 2013-2017гг. с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства» (далее – Программа) |
| Цели Подпрограммы Задачи Подпрограммы | создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан; обеспечение благоустроенным жильем граждан, проживающих в домах, признанных аварийными и подлежащими сносу; развитие малоэтажного строительства организация системы эффективного управления бюджетными ассигнованиями на реализацию программных мероприятий с учетом необходимости развития малоэтажного строительства; сокращение общей площади жилых помещений в аварийных многоквартирных домах на территории Смоляниновского городского поселения; уменьшение числа граждан, проживающих в аварийных жилых домах. |
| Целевые индикаторы и показатели | Площадь расселенного аварийного жилищного фонда. 2. Площадь построенного жилищного фонда. 3.Число граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда. |
| Характеристика программных мероприятий | строительство малоэтажных жилых домов; приобретение у застройщиков жилых помещений в многоквартирных малоэтажных домах (в том числе в домах, строительство которых не завершено на условиях участия в долевом строительстве) в муниципальную собственность; предоставление гражданам, проживающим в аварийных домах, квартир для их переселения; снос расселенных аварийных домов |
| Сроки реализации Подпрограммы | 2013-2017гг. |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем средств, направляемых на реализацию финансирования мероприятий Программы, составляет 171 766 637,93 рублей, в том числе: 84 825 521,94 рубля - средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – средства Фонда) на финансирование мероприятий Программы по оплате стоимости общей площади приобретаемого жилого помещения, равнозначного общей площади занимаемого жилого помещения; 72 164 091,52 рублей – средства краевого бюджета на софинансирование мероприятий Программы по оплате общей площади приобретаемого жилого помещения, равнозначного общей площади занимаемого жилого помещения; |
|  | 14 777 021,47 рублей – средства бюджета Смоляниновского городского поселения на 2013-2015гг, предусмотренные решением Муниципального комитета Смоляниновского городского поселения «О местном бюджете Смоляниновского городского поселения на 2013-2015 гг.» на реализацию Программы: 5 501 012,16 рублей запланировано на финансирование мероприятий Программы по оплате общей площади приобретаемого жилого помещения, превышающей общую площадь занимаемого жилого помещения |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы и показатели социально-экономической эффективности | до конца 2017 года переселение из муниципального аварийного жилищного фонда 281 человек, проживающих в 101 жилых помещениях; улучшение внешнего облика городского поселения за счет сноса 5052,90 кв. метров аварийного жилья |

## 1. Характеристика проблемы, анализ причин ее возникновения, целесообразность и необходимость решения на программном уровне

Выполнение Подпрограммы направлено на решение проблемы обеспечения благоустроенным жильем граждан, проживающих в домах, признанных аварийными, непригодными для постоянного проживания и подлежащими сносу, с обеспечением условий для развития малоэтажного жилищного строительства.

Ликвидация аварийного жилищного фонда является одной из важнейших социальных задач. Жилое помещение, находящееся в аварийном состоянии, угрожает безопасности и здоровью граждан. Аварийный жилищный фонд ухудшает внешний облик Смоляниновского городского поселения, создает социальные и экологические проблемы, сдерживает развитие поселковой инфраструктуры, понижает его инвестиционную привлекательность.

По состоянию на 01.01.2012 г., на территории Смоляниновского городского поселения  281 человек проживают в аварийных жилых домах. Общая площадь жилых помещений, признанных аварийными, составляет  4302,10  кв. метров.

Государство в настоящее время гарантирует гражданам, проживающим в жилом помещении (доме), не отвечающем установленным санитарным и техническим требованиям, право на получение в пользование жилого помещения. Во исполнение данного обязательства необходимо обеспечить гражданам предоставление конкретной жилой площади, размеры и качество которой определяются исходя из законодательно установленных гарантий государства перед гражданами, проживающими в ветхом или аварийном жилищном фонде.

Ключевая проблема в решении задачи ликвидации аварийного жилищного фонда – обеспечение финансовыми ресурсами. С учетом возможностей финансирования Фонда и бюджетного финансирования (различных уровней), данная Программа направлена на решение указанной проблемы.

Программный способ решения указанной проблемы обусловлен необходимостью комплексного финансового (из различных источников) и организационного обеспечения переселения граждан из аварийных многоквартирных домов с учетом адресного характера переселения и необходимости развития малоэтажного строительства.

## 2. Основные цели и задачи Подпрограммы

2.1. Целями Подпрограммы являются:

создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;

обеспечение благоустроенным жильем граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных аварийными и непригодными для постоянного проживания;

развитие малоэтажного строительства.

2.2. Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

организация системы эффективного управления бюджетными ассигнованиями на реализацию программных мероприятий с учетом необходимости развития малоэтажного строительства;

достижение заданных результатов с использованием наименьшего объема средств или достижения наилучшего результата с использованием определенного бюджетом объема средств;

сокращение общей площади жилых помещений в аварийных многоквартирных домах на территории Смоляниновского городского поселения;

уменьшение числа граждан, проживающих в аварийных жилых домах на территории Смоляниновского городского поселения.

## 3. Перечень и описание программных мероприятий

Разработчиком Подпрограммы является МКУ Административно-хозяйственное управление Смоляниновского городского поселения.

В соответствии с поставленными целями и задачами система программных мероприятий по реализации Подпрограммы включает в себя работу по следующим направлениям:

строительство малоэтажных жилых домов;

приобретение у застройщиков жилых помещений в многоквартирных малоэтажных домах (в том числе в домах, строительство которых не завершено на условиях участия в долевом строительстве) в муниципальную собственность;

предоставление гражданам, проживающим в аварийных домах, квартир для их переселения;

снос расселенных аварийных домов.

Для переселения граждан из аварийного жилищного фонда Подпрограммой предусмотрен следующий механизм улучшения жилищных условий:

предоставление конкретной жилой площади, размеры и качество которой определяются исходя из законодательно установленных гарантий государства перед гражданами, проживающими в аварийном жилищном фонде, при минимальных затратах;

56 жилых помещений предоставляются на условиях социального найма после заключения договора между муниципальным образованием и нанимателями;

44 жилых помещений предоставляются на условиях договора мены между собственниками и муниципальным образованием.

При этом жилые помещения приобретаются муниципальным образованием в собственность, в том числе на условиях участия в долевом строительстве малоэтажных жилых домов с высокой степенью готовности на территории Смоляниновского городского поселения, в целях передачи в муниципальную собственность объекта долевого строительства - жилых помещений.

Главным критерием выбора является минимальная стоимость при соблюдении определенных законом гарантий по размеру и качеству предоставляемого жилья.

4. Сроки реализации Подпрограммы

Мероприятия Подпрограммы будут реализованы в течение 2013-2017года.

## 5. Описание социальных, экономических, экологических последствий реализации Подпрограммы

В результате реализации Подпрограммы к концу 2017 года будет расселено 101 жилых помещений общей площадью 4302,10 кв. метра. Для переселения 281 человек, проживающих на 01.01.2012 в аварийном жилищном фонде, Планируемые показатели выполнения Подпрограммы представлены в приложении 2.

Общественная (социально-экономическая) эффективность реализации Подпрограммы:

выполнение обязательств государства перед гражданами, проживающими в непригодных для постоянного проживания условиях;

создание благоприятных условий на территории округа для ежегодного наращивания объемов жилищного строительства;

улучшение демографической ситуации в округе;

улучшение состояния здоровья населения.

## 6. Оценка эффективности расходования средств

| № | Показатели эффективности выполнения муниципальной целевой подпрограммы «Переселение граждан Смоляниновского городского поселения из аварийного жилищного фонда» на 2013-2015 год (далее - Программа) | До реализации Подпрограммы | После реализации Подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общая площадь жилых помещений в аварийных многоквартирных домах, на территории Смоляниновского городского поселения (кв. м) | 5052,90 | 0 |
| 2. | Количество человек, проживающих в аварийных жилых домах на территории Смоляниновского городского поселения (человек) | 281 | 0 |

## 7. Ресурсное обеспечение и обоснование объемов финансирования Подпрограммы

Подпрограмма реализуется за счет средств Фонда, краевого бюджета и бюджета Смоляниновского городского поселения.

Общий объем финансирования Подпрограммы составит 171 766 637,93 рублей, в том числе:

- средства Фонда 84 825 521,94 рубля - на финансирование мероприятий Подпрограммы по оплате общей площади приобретаемого жилого помещения, равнозначного общей площади занимаемого жилого помещения;

- 72 164 091,52 рублей – средства краевого бюджета на софинансирование мероприятий Подпрограммы по оплате общей площади приобретаемого жилого помещения, равнозначного общей площади  занимаемого жилого помещения;

- 14 777 021,47 рублей -  средства бюджета Смоляниновского городского поселения, предусмотренные решением Муниципального комитета Смоляниновского городского поселения «О местном бюджете Смоляниновского городского поселения на 2013-2017гг.» на реализацию Подпрограммы с учетом возможных изменений в итоговой площади приобретаемых жилых помещений по результатам проведения открытых аукционов по сравнению с используемым в Подпрограмме расчетом:

из них 5 501 012,16 рублей запланировано на финансирование мероприятий Подпрограммы по оплате общей площади приобретаемого жилого помещения, превышающей общую площадь занимаемого жилого помещения.

Удельная стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья, принятая в Подпрограмме для расчета потребности в финансовых средствах, составляет

2013 год- 34 600,00 рублей.

2014 год – 36 987,40 рублей.

2015 год – 39 502,54 рублей.

2016 год -  42 188,71 рублей.

2017 год -  45 057,54 рублей.

Расчет стоимости приобретения жилых помещений осуществлен в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ (в ред. от 04.06.2011) «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» и Расчетом лимитов предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда для субъектов Российской Федерации.

Исходные данные для расчета обоснования объемов финансирования Подпрограммы:

4302,10 кв. метра – общая площадь жилых помещений, планируемая к расселению;

4302,10 кв. метра – общая площадь жилых помещений, планируемая к расселению с использованием средств Фонда;

4302,10 кв. метра - площадь приобретаемых жилых помещений.

Средства Фонда на 2013 год:

654,40кв.м * 34 600. * 53,72% = 12 163 411,33 руб. – средства Фонда, на приобретение жилых помещений исходя из общей площади жилых помещений, равнозначной, соответственно, 37,36 процентов общей площади расселяемых жилых помещений.

Средства Фонда на 2014 год:

947,35кв. м * 36 987,40руб. * 52,58% = 18 426 193,00 руб. – средства Фонда, на приобретение жилых помещений исходя из общей площади жилых помещений, равнозначной, соответственно, 52,58 процентов общей площади расселяемых жилых помещений.

Средства Фонда на 2015 год:

876,50 кв. м * 39 502,54 руб. * 52,58%  = 18 761 565,86 руб. – средства Фонда, на приобретение жилых помещений исходя из общей площади жилых помещений, равнозначной, соответственно, 52,58 процентов общей площади расселяемых жилых помещений.

Средства Фонда на 2016 год:

947,35 кв. м * 42 188,71 руб. * 46,10% = 18 426 199,76 руб. – средства Фонда, на приобретение жилых помещений исходя из общей площади жилых помещений, равнозначной, соответственно, 57,61 процентов общей площади расселяемых жилых помещений.

Средства Фонда на 2017 год:

876,50кв. м * 45 057,54 руб. * 43,16% = 17 048 151,99 руб. – средства Фонда, на приобретение жилых помещений исходя из общей площади жилых помещений, равнозначной, соответственно, 57,61 процентов общей площади расселяемых жилых помещений.

Средства краевого бюджета:

2013 год – 22 642 240,00-12 163 411,33-2 264 224,00=8 214 604,67руб.- средства краевого бюджета, на приобретение жилых помещений исходя из общей площади жилых помещений.

2014 год – 35 040 013,39-18 426 193,00-1 104 362,02=15 509 458,37руб.- средства краевого бюджета, на приобретение жилых помещений исходя из общей площади жилых помещений.

2015 год – 34 623 976,31-18 761 565,86-3 462 394,63 руб.- средства краевого бюджета, на приобретение жилых помещений исходя из общей площади жилых помещений.

2016 год – 39 967 474,42-18 426 199,76-3 996 747,44=17 544 527,22 руб.- средства краевого бюджета, на приобретение жилых помещений исходя из общей площади жилых помещений.

2017 год – 39 492 933,81-17 048 151,99-3 949 293,38=18 495 488,44 руб.- средства краевого бюджета, на приобретение жилых помещений исходя из общей площади жилых помещений.

Средства муниципального бюджета:

а) 4445,10-4302,10=143 кв. м – общая площадь расселяемых жилых помещений, превышающая площадь, планируемую к расселению с использованием средств Фонда и бюджета Приморского края, приобретаемая за счет средств муниципального бюджета;

б) 2013 год -  654,40 кв. м. * 34 600 * 10 % = 2 264 224,00 кв. м – средства МО на приобретение жилых помещений исходя из общей площади жилых помещений, равнозначной, соответственно, 10 процентов общей площади расселяемых жилых помещений.

2014 год -  947,35 кв. м. * 36 987,40 * 3,1517 % = 1 104 362,02 кв. м – средства МО на приобретение жилых помещений исходя из общей площади жилых помещений, равнозначной, соответственно, 3,1517 процентов общей площади расселяемых жилых помещений.

2015 год -  876,50 кв. м. * 39 502,54* 3,1517% = 3 462 394,63кв. м – средства МО на приобретение жилых помещений исходя из общей площади жилых помещений, равнозначной, соответственно, 10 процентов общей площади расселяемых жилых помещений.

2016 год -  947,35 кв. м. * 42 188,71* 10 % = 3 996 747,44 кв. м – средства МО на приобретение жилых помещений исходя из общей площади жилых помещений, равнозначной, соответственно, 10 процентов общей площади расселяемых жилых помещений.

2017 год -  876,50 кв. м. * 45 057,54* 10 % = 3 949 293,38 кв. м – средства МО на приобретение жилых помещений исходя из общей площади жилых помещений, равнозначной, соответственно, 10 процентов общей площади расселяемых жилых помещений.

Средства, необходимые для переселения граждан по Подпрограмме:

84 825 521,94+72 164 091,52+14 777 021,47=171 766 637,93 рублей.

Процедура приобретения жилых помещений:

жилые помещения, предоставляемые в рамках реализации настоящей Подпрограммы, приобретаются по результатам проведенных открытых аукционов на условиях, определенных аукционной документацией. При этом жилые помещения приобретаются муниципальным образованием в собственность, в том числе на условиях участия в долевом строительстве малоэтажных жилых домов на территории Смоляниновского городского поселения, в целях передачи в муниципальную собственность объекта долевого строительства - жилых помещений.

Заказчиком мероприятий по строительству малоэтажных жилых домов является администрация Смоляниновского городского поселения.

## 8. Механизм реализации Подпрограммы

Реализация мероприятий Подпрограммы по переселению граждан из аварийных жилых домов осуществляется по следующим направлениям:

строительство малоэтажных жилых домов;

приобретение у застройщиков жилых помещений в многоквартирных малоэтажных домах (в том числе в домах, строительство которых не завершено на условиях участия в долевом строительстве) в муниципальную собственность;

переселение граждан из аварийного жилищного фонда в соответствии со статьями 32, 86, 89 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Заказчиком мероприятий по строительству малоэтажных жилых домов является муниципальное образование Смоляниновское городское поселение.

Администрация Смоляниновского городского поселения осуществляет:

формирование и представление заявки на предоставление финансовой поддержки в Департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края;

расходование финансовых средств, выделенных на переселение граждан из аварийных жилых домов;

приобретение жилых помещений для переселения граждан, проживающих в аварийных домах;

предоставление жилых помещений гражданам для переселения из аварийных жилых домов;

организацию и проведение информационно-разъяснительной работы по доведению до сведения граждан целей, условий, критериев и мероприятий Программы, а также освещение в средствах массовой информации итогов ее реализации.

Начальник МКУ Административно-хозяйственного управления Смоляниновского городского поселения осуществляет контроль за выполнением Подпрограммы на местном уровне, организует работу межведомственной комиссии по установлению аварийных жилых помещений, непригодных для проживания, участвует в подготовке предложений по порядку переселения граждан, контролирует соблюдение сроков очередности в соответствии с принятым порядком переселения, организует работу с переселяемыми гражданами, разрабатывает предложения по наиболее эффективным методам решения поставленных задач.

В ходе реализации Подпрограммы администрация Смоляниновского городского поселения оставляет за собой право вносить в нее изменения в соответствии с действующим законодательством.

В целях текущего контроля за эффективным использованием бюджетных средств администрация Смоляниновского городского поселения ежеквартально предоставляет в Департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края информацию о ходе реализации программных мероприятий, а также о финансировании и освоении бюджетных средств, выделяемых на реализацию Подпрограммы.